АДМИНИСТРАЦИЯ УРУС-МАРТАНОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ХЬ АЛХА-М APT АН МУНИЦИПАЛЬНИ К1ОШТАН  
АДМИНИСТРАЦИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 01 2023г. г. Урус-Мартан

№ 9

О внесении изменений в постановление администрации Урус-  
Мартановского муниципального района от 1110.2017 года № 88

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Урус- Мартановского муниципального района постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Урус-Мартановского муниципального района от 11.10.2017 года № 88 (в редакции постановления администрации Урус-Мартановского муниципального района от 07.09.2022 г. № 84) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

подлежит размещению на официальном сайте администрации

Урус-Мартановского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава администрации Ш.А. Куцаев

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Урус-Мартановского муниципального района от 27.01.2023г. № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,

которое вносятся в муниципальную программу «Формирование  
современной городской среды на территории Урус-Мартановского  
муниципального района Чеченской Республики на 2018 - 2024 годы»

1. В паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы

бюджетных

ассигнований

программы

Ч

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит: за счет всех источников финансирования - 338 025,692 тыс. руб., тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 271 693,315 тыс. рублей, из них по годам:

1. 7 471,167 тыс. руб.
2. 114 728,725 тыс. руб.
3. 13 844,388 тыс. руб.
4. - 13 175,072 тыс. руб.
5. - 13 736,295 тыс. руб.

2023-108 737,668 тыс. руб.

2024 - 0,000 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета - 1 077,225 тыс. рублей,

из них по годам:

2018 -393.219 тыс. руб.

1. 148,775 тыс. руб.
2. 139,842 тыс. руб.
3. 131,751 тыс. руб.
4. - 138,750 тыс. руб.
5. - 124,888 тыс. руб.
6. - 0,000 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета - 65 255.152 тыс. рублей, из них по годам:

1. 5 300,000 тыс. руб.
2. 22 222,359 тыс. руб.
3. - 0,000 тыс. руб.
4. -3 221,883 тыс. руб.
5. - 1 831,734 тыс. руб.
6. -32 679.176 тыс. руб.
7. - 0,000 тыс. руб.

за счет внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей, из них по годам:

2018 - 0,000 тыс. руб.

|  |  |
| --- | --- |
|  | 2019 - 0,000 тыс. руб. |
|  | 2020 - 0,000 тыс. руб. |
|  | 2021 - 0,000 тыс. руб. |
|  | 2022 - 0,000 тыс. руб. |
|  | 2023 - 0,000 тыс. руб. |
|  | 2024 - 0,000 тыс. руб. |

2. Раздел 1.1 «Информация о текущем состоянии сферы благоустройства в населенных пунктах Урус-Мартановского муниципального района» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов). | ед.  /кв. м | 1  /2005 | 2  /3583 | 0  /0 | 0  /0 | 0  /0 |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 7,6 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |
| ■\*>  3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с  благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Чеченской Республики). | % | 0,004 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |  |  |
| 4 | Количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие). | ед./ кв. м | 1/  2005 | 3/  3801 | 3/  3801 | 5/  15611 | 7/  24611 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения Чеченской Республики (под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут). | % | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 33 |  |  |
| 6 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | ед. | 31 | 31 | 18 | 18 | 18 |  |  |
| 7 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий. | %  /ед. | 3,2  /1 | 19,3  /6 | 44,4  /8 | 61,1  /11 | 72,2  /13 |  |  |
| 8 | Доля и количество общественных ’’Территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | %  /ед. | 96,8  /30 | 80.7  /25 | 55,6  /10 | 38,9  /7 | 27,7  /5 |  |  |
| 9 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 0,09 | 1 | 2,5 | 9,7 | 5,4 |  |  |
| 10 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | - | - | - | - | - |  |  |

3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит: за счет всех источников финансирования - 338 025,692 тыс. руб., тыс. рублей в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 271 693,315 тыс. рублей, из них по годам:

1. 7 471,167 тыс. руб.
2. 114 728,725 тыс. руб.
3. - 13 844,388 тыс. руб.
4. - 13 175,072 тыс. руб.
5. - 13 736,295 тыс. руб.
6. -108 737,668 тыс. руб.
7. - 0,000 тыс. руб.

за счет средств республиканского бюджета - 1 077,225 тыс. рублей, из них по годам:

1. - 393,219 тыс. руб.

2019- 148,775 тыс. руб.

1. - 139,842 тыс. руб.
2. - 131,751 тыс. руб.
3. - 138,750 тыс. руб.
4. - 124,888 тыс. руб.
5. — 0,000 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета - 65 255,152 тыс. рублей, из них по годам:

1. 5 300,000 тыс. руб.
2. 22 222,359 тыс. руб.
3. - 0,000 тыс. руб.
4. - 3 221,883 тыс. руб.
5. - 1 831,734 тыс. руб.
6. -32 679,176 тыс. руб.
7. - 0,000 тыс. руб.

за счет внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей, из них по годам:

1. - 0,000 тыс. руб.
2. - 0,000 тыс. руб.
3. - 0,000 тыс. руб.
4. - 0,000 тыс. руб.
5. - 0,000 тыс. руб.
6. - 0,000 тыс. руб.

2024-0,000 тыс. руб.".

Приложение № 1

«Приложение 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Урус- Мартановского муниципального района Чеченской Республики на 2018 - 2024 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица  измерении | Значения показателей | | | | | | |
| 2018  ГОД | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего .количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 8,3 | 23 | 23 | 23 | 23 |  |  |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. | 2005 | 3582 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы | ед. | 1 | 6 | 8 | 11 | 13 |  |  |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 3,2 | 19,3 | 44.4 | 61,1 | 72,2 |  |  |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м. | 5360 | 63330 | 4125 | 15611 | 9000 |  |  |
| 7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Министерство строительства и ЖКХ Чеченской Республики для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственной  (муниципальной) программой формирования современной городской среды | сд. | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 |  |  |
| 11 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях Чеченской Республики, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды 4 | % | 49.7 | 6,7 | 9,8 | 4,9 | 8 |  |  |

Приложение № 2

«Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Урус- Мартановского муниципального района Чеченской Республики на 2018 - 2024 годы»

Адресный перечень дворовых территории многоквартирных домов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения дворовой территории | Площадь кв. м | Численность населения в МКД чел. | Срок  реализации |
| 1. | г. Урус-Мартан, ул. А-Х. Кадырова (Советская), № 20 | 2005 | 68 | 2018 год |
| 2. | г. Урус-Мартан ул. А-Х. Кадыров (Советская), №33, 33а | 2551 | 203 | 2019 год |
| 3. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина), № 5 | 1032,2 | 80 | 2019 год |
| 4. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина), № 96 | 4544,4 | 29 | - |
| 5. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина), № 100 | 1061,9 | 28 | - |
| 6. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина), № 28 | 1279,5 | 44 | - |
| 7. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина), № 76 | 3699.7 | 68 | - |
| 8. | г. Урус-Мартан, ул. В. Гсбертаева (Учительская), № 11 | 822.7 | 25 | - |
| 9. | г. Урус-Мартан, ул. У. Идрисова (Спортивная), №71 (14) | 1026 | 25 | - |
| 10. | г. Урус-Мартан, ул. С-Х. Яндарова, № 13 (28) | 1336 | 31 | - |
| 11. | г. Урус-Мартан, ул. М. Мерзоева, № 73 (75) | 1671 | 24 | - |
| 12. | с. Алхан-Юрт, ул. X. Нурадилова, № 56 | 2568 | 135 | - |
| 13. | с. Алхазурово, ул. Шерипова, № 10 | 1030 | 9 | - |

Адресный перечень общественных территорий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь кв. м | Вид территории | Срок-  реал изации |
| 1. | г. Урус-Мартан, ул. С-Х. Яндарова | 5360 | Сквер | 2018 год |
| 2. | г. Урус-Мартан, ул. А-Х. Кадырова | 56000 | Городской парк «Марта» | 2019 год |
| 3. | г. Урус-Мартан, ул. А-Х. Кадырова | 1890 | Тротуар | 2019 год |
| 4. | г. Урус-Мартан, ул. Звездная | 2145 | Тротуар к СОШ № 4 | 2019 год |
| 5. | г. Урус-Мартан, ул. Горная | 2145 | Тротуар к СОШ № 4 | 2019 год |
| 6. | г. Урус-Мартан, ул. М. Шимаева | 1150 | Тротуар | 2019 год |
| 7. | г. Урус-Мартан, ул. Х-А. Кадырова (Ленина) | 2175 | Тротуар | 2020 год |
| 8. | г. Урус-Мартан, ул. Некрасова | 1950 | Тротуар к СОШ № 7 | 2020 год |
| 9. | г. Урус-Мартан | 3260 | Центральная  площадь | 2021 год |
| 10. | г. Урус-Мартан, ул. Н. Усамова (Объездная) | 8000 | Спортивная  площадка | 2021 год |
| 11. | с.п. Гой-Чу^ ул. Северная, б/н | 550 | Детская площадка | 2021 год |
| 12. | г. Урус-Мартан, ул. С-Х. Яндарова | 7000 | Набережная р. Мартан | 2022 год |
| 13. | с.п. Гойты, ул. А. Магомадова, б/н | 2000 | Спортивная  площадка | 2022 год |
| 14. | с.п. Алхан-Юрт, ул. X. Кайхаева | 3000 | Спортивная площадка (стадион) | 2023 год |
| 15. | с.п. Гойты, ул. А. Магомадова, б/п | 4200 | Спортивная  площадка | 2023 год |
| 16. | г. Урус-Мартан, ул. С-Х. Яндарова | 29845 | Общественное  пространство | 2023 год |
| 17. | г. Урус-Мартан, ул. А-Х. Кадырова | 28000 | Центральная улица | - |
| 18. | с.п. Мартан-Чу, ул. А-Х.А. Кадырова | 18000 | Центральная улица | - |

Приложение № 3

«Приложение 9

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Урус-Мартановского муниципального района Чеченской Республики на 2018 - 2024 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов  
на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  мероприятий | Источник  финансирования  (наименования  источников  финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы  (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная  программа | «Формирование современной городской среды на территории Урус-  Мартановского муниципального района Чеченской Республики на 2018 -2024 годы» | Всего | 338 025,692 | 13 164,386 | 137 099,859 | 13 984,230 | 16 528,706 | 15 706,779 | 141 541,732 | 0,00 |
| в том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 271 693,315 | 7471,167 | 114 728,725 | 13 844,388 | 13 175,072 | 13 736,295 | 108 737,668 | 0,00 |
| Республиканский  бюджет | 1 077,225 | 393,219 | 148,775 | 139,842 | 131,751 | 138,750 | 124,888 | 0,00 |
| Местный бюджет | 65 255,152 | 5 300,000 | 22 222,359 | 0,00 | 3 221,883 | 1 831,734 | 32 679,176 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых и общественных территорий У рус-  Мартановского муниципального района» | Всего | 82 838,034 | 7 864,386 | 14 877,500 | 13 984,230 | 16 308,154 | 15 706,779 | 13 876,433 | 0,00 |
| в том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 76 693,315 | Г  7471,167 | 14 728,725 | 13 844,388 | 13 175,072 | 13 736,295 | 13 737,668 | 0,00 |
| Республиканский  бюджет | 1 077,225 | 393,219 | 148,775 | 139,842 | 131,751 | 138,750 | 124,888 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5 067,493 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 221,883 | 1 831,734 | 13,876 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2 | «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» | Всего | 255 187,659 | 5 300,000 | 122 222,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 665,300 | 0,00 |
| в том числе по отдельным источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 195 000,00 | 0,00 | 100 000,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,000 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 60 187,659 | 5 300,000 | 22 222,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 665,300 | 0,00 |
| Внебюджетные  источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |